Приложение 2

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных программ

Причулымского сельсовета,

их формировании и реализации

Отчет об исполнении муниципальной программы

«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

(наименование программы)

за период январь – март  2018 года (квартальная)

| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) |  |  |  |  | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | План на 2018 год | Январь-март 2018года |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |  |
| Муниципальная программа 1 «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета » | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 3190,7 | 4979,2 | 632,9 | 3020,3 | 2843,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1638,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 3190,7 | 3340,7 | 632,9 | 3020,3 | 2843,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0409 | 011000000 | 244 | Всего, в том числе: | 3190,7 | 4979,2 | 632,9 | 3020,3 | 2843,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1638,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 3190,7 | 3340,7 | 632,9 | 3020,3 | 2843,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Подпрограмма 1: «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Причулымского сельсовета» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 395,5 | 2034,0 | 99,0 | 395,5 | 395,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1638,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 395,5 | 395,5 | 99,0 | 395,5 | 395,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 395,5 | 2034,0 | 99,0 | 395,5 | 395,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1638,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 395,5 | 395,5 | 99,0 | 395,5 | 395,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия подпрограммы 1.1. Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение комплекса работ по содержанию (круглогодично) и поддержании в надлежащем эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0409 | 011007492 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия подпрограммы 1.2. Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение комплекса работ по содержанию (круглогодично) и поддержании в надлежащем эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0409 | 011007508 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия подпрограммы 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 1072,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ремонт дорог с восстановлением и устройством дорожного покрытия УДС населенных пунктов за счет средств краевого бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1072,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0409 | 011007509 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 1072,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1072,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия подпрограммы 1.4. Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) за счет средств местного бюджета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 245,5 | 210,5 | 99,0 | 273,8 | 280,4 | Выполнение комплекса работ по содержанию (круглогодично) и поддержании в надлежащем эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 245,5 | 210,5 | 99,0 | 273,8 | 280,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0409 | 011009409 | 244 | Всего, в том числе: | 245,5 | 210,5 | 99,0 | 273,8 | 280,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 245,5 | 210,5 | 99,0 | 273,8 | 280,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия подпрограммы 1.5. Приведение дорожного полотна дорог в удовлетворительное состояние (подсыпка песком, щебнем, грейдирование) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 121,7 | 115,1 | Ремонт дорог с восстановлением и устройством дорожного покрытия УДС населенных пунктов за счет средств краевого бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 121,7 | 115,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0409 | 011009410 | 244 | Всего, в том числе: | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 121,7 | 115,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 121,7 | 115,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия подпрограммы 1.6. Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств краевого бюджета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 19.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | Ремонт дорог с восстановлением и устройством дорожного покрытия УДС населенных пунктов за счет средств краевого бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 19.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0409 | 0110S4920 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 19.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 19.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия подпрограммы 1.7. Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств краевого бюджета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 5.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | Ремонт дорог с восстановлением и устройством дорожного покрытия УДС населенных пунктов за счет средств краевого бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 5.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0409 | 0110S5080 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 5.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 5.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия подпрограммы 1.8. Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств краевого бюджета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 11.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | Ремонт дорог с восстановлением и устройством дорожного покрытия УДС населенных пунктов за счет средств краевого бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 11.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0409 | 0110S5090 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 11.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 11.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Подпрограмма 2: «Cодержание уличного освещения на территории Причулымского сельсовета» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 1850,0 | 1900,0 | 394,5 | 1823,8 | 1835,9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1850,0 | 1900,0 | 394,5 | 1823,8 | 1835,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0503 | 012000000 | 244 | Всего, в том числе: | 1850,0 | 1900,0 | 394,5 | 1823,8 | 1835,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1850,0 | 1900,0 | 394,5 | 1823,8 | 1835,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия подпрограммы 1.1. Оплата электроэнергии уличного освещения, монтаж и приобретение материалов для уличного освещения, обслуживание уличного освещения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 1850,0 | 1900,0 | 394,5 | 1823,8 | 1835,9 | Уличное освещение территории сельсовета, обслуживание уличного освещения территории сельсовета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1850,0 | 1900,0 | 394,5 | 1823,8 | 1835,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0503 | 012009531 | 244 | Всего, в том числе: | 1850,0 | 1900,0 | 394,5 | 1823,8 | 1835,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1850,0 | 1900,0 | 394,5 | 1823,8 | 1835,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Подпрограмма 3: «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 945,2 | 1045,2 | 139,4 | 801,0 | 611,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 945,2 | 1045,2 | 139,4 | 801,0 | 611,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0500 | 013000000 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 1045,2 | 139,4 | 801,0 | 611,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 945,2 | 1045,2 | 139,4 | 801,0 | 611,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия подпрограммы 1.1. Жилищный фонд | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Ремонт муниципальных жилых домов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0501 | 013009511 | 244 | Всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия подпрограммы 1.2. Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | Вывоз ТБО от учреждений сельсовета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0503 | 013009532 | 244 | Всего, в том числе: | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия подпрограммы 1.3. Ликвидация несанкционированных свалок | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 170,0 | 100,0 | 100,0 | 340,0 | 150,8 | Благоустройство территории сельсовета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 170,0 | 100,0 | 100,0 | 340,0 | 150,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0503 | 013009533 | 244 | Всего, в том числе: | 170,0 | 100,0 | 100,0 | 340,0 | 150,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 170,0 | 100,0 | 100,0 | 340,0 | 150,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия подпрограммы 1.4. Прочие мероприятия по благоустройству территории | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 450,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прведение оплачиваемых работ по благоустройству территории, приобретение стройматериалов для благоустройства территории, ремонт памятника воинам ВОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 450,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0503 | 013009535 | 244 | Всего, в том числе: | 450,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 450,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия подпрограммы 1.5. Подвоз воды населению, где отсутствуют источники водоснабжения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 157,0 | 157,0 | 26,6 | 157,0 | 157,0 | Обеспечение водой населения территории сельсовета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 157,0 | 157,0 | 26,6 | 157,0 | 157,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0503 | 013009536 | 244 | Всего, в том числе: | 157,0 | 157,0 | 26,6 | 157,0 | 157,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 157,0 | 157,0 | 26,6 | 157,0 | 157,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия подпрограммы 1.6. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 113,2 | 113,2 | 12,8 | 199,0 | 199,0 | Проведение оплачиваемых работ по благоустройству территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 113,2 | 113,2 | 12,8 | 199,0 | 199,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 819 | 0505 | 013009129 | 120 | Всего, в том числе: | 113,2 | 113,2 | 12,8 | 199,0 | 199,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 113,2 | 113,2 | 12,8 | 199,0 | 199,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

Глава Причулымского сельсовета                                  Осипова Т.И.

Исп. Филиппова Татьяна Николаевна     8(39151)91235